PROPOSTA | PAU VILARDELL LLADÓ

Objectiu: L'objectiu principal és avaluar automàticament si un sol·licitant compleix els criteris financers per a l'aprovació d'un préstec. A travès de 2 documents i calculant-ho a travès de la mèrtica clau: Ratio d’Endeudament.

1. Punts a Desenvolupar i Ordre

L'ordre se centra a construir primer el fonament d'automatització i seguretat, i després la lògica de negoci.

| Ordre | Punt Clau de Desenvolupament | Enfocament AWS / Tecnologies |
| --- | --- | --- |
| 1r | Infraestructura i CI/CD (IaC) | AWS SAM, CodePipeline, CodeBuild, GitHub. |
| 2n | Emmagatzematge i Base de Dades | S3 (Storage) i DynamoDB (BDD) amb la seva definició en IaC. |
| 3r | Punts d'Entrada i Trazabilitat | API Gateway, Lambdas Trigger. |
| 4t | Orquestració i OCR | AWS Step Functions (Definició del flux principal) i Amazon Textract (Extracció de dades). |
| 5è | Lògica de Negoci i Consolidació | Lambdas de càlculs (ràtio, validació creuada) i Decisió Final. |
| 6è | Notificació i Consulta | DynamoDB Streams, SNS (Correu electrònic), Lambda de Consulta (per al frontend). |

2. Reptes a Aconseguir

- Arquitectura Serverless: Implementar una solució 100% Serverless, orquestrant Textract i múltiples Lambdas amb Step Functions de manera asíncrona.

- Seguretat i DevOps: Establir CI/CD automatitzat (GitHub/AWS SAM/CloudFormation), garantint que cap secret es visible.

- Lògica de Negoci i IA: Programar la Validació Creuada (Nòmina vs. Extracte Bancari) per calcular el Ràtio d'Endeutament basat en dades semi-estructurades de Textract.

- Observabilitat: Crear un sistema de Alarmes (CloudWatch/SNS) per observar el rendiment de cada pas.

3. Fites a Aconseguir

Aquestes són les fites verificables que marquen el progrés del projecte.

- Fita 1: Infraestructura Base Desplegada: El pipeline de CI/CD del backend està actiu, i els recursos d'S3, DynamoDB i IAM estan desplegats correctament via CloudFormation.

- Fita 2: El Trigger i l'OCR Bàsic Funcionen: S'ha provat amb èxit que l'API Gateway invoca correctament Amazon Textract i retorna el text brut d'un document.

- Fita 3: Processament Paral·lel i Normalització de l'Extracte. S'ha provat que la Step Function processa documents en paral·lel, i la Lambda de l'Extracte normalitza les taules de transaccions de Textract a un format JSON simple.

- Fita 4: Consolidació i Decisió: S'ha implementat la Lambda Final que realitza la Validació Creuada i registra la decisió (APROVAT/REBUTJAT/REVISIÓ MANUAL) a la taula DynamoDB.

- Fita 5: El Cicle Tancat (Notificació): S'ha activat DynamoDB Streams i l'enviament de correu electrònic via SNS a l'adreça de prova, demostrant el cicle de l'esdeveniment de la base de dades.

- Fita 6: Frontend i Logs Operatius: El frontend pot pujar un document i consultar el resultat final. S'ha comprovat que els logs de la Step Function i Lambdas es registren correctament a CloudWatch.

4. Proves de Qualitat

A. Proves de Qualitat del Codi i IaC

- Proves Unitàries (CodeBuild): Provar que les funcions Lambda de càlcul (CalculRàtio) i transformació de dades retornen el resultat esperat.

- Proves d'IaC (Validació de Plantilla): Provar que el fitxer template.yaml (SAM) es valida sense errors abans de l'intent de desplegament a CloudFormation.

### B. Prova de Validació Creuada (Crítica)

Aquesta prova avalua la capacitat del sistema per prendre decisions automàtiques i detectar incoherències entre els dos documents.

| Test Case | Escenari de Dades | Ràtio Aplicat | Resultat Esperat a DynamoDB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Aprovació (Èxit) | Nòmina (2.000 € Ingrés) + Extracte (400 € Deute). Coincidència OK. | 20% (Risc baix) | APROVAT (Notificació via SNS) |
| 2. Alerta de Fraus | Nòmina (3.000 € Ingrés) + Extracte (1.500 € Ingrés Reial). | Validació de Fraus FAIL. | REVISIÓ MANUAL (Notificació d'alerta) |
| 3. Rebuig (Risc Alt) | Nòmina (2.000 € Ingrés) + Extracte (1.000 € Deute). Coincidència OK. | 50% (Risc molt alt) | REBUTJAT (Notificació via SNS) |

C. Proves de Qualitat de Rendiment i Seguretat

- Seguretat (IAM/S3): Intentar accedir directament al document original al bucket d'S3 utilitzant un rol d'usuari genèric i confirmar que l'accés és denegat.